¿Que se logro hacer durante esta semana?
Durante esta semana logramos cumplir las siguientes tareas :
- Realizamos el Diagrama de clases del modelo Backend (Falta completar escenario de segundo juego)
- Realizamos Diagrama de casos de Uso
- Realizamos listado de Casos de Uso
- Comenzamos el diseño del segundo juego

¿Que dificultades tuvieron?

La mayoria fueron de disponibilidad horaria y la creacion del segundo juego.

¿Que planifican hacer la proxima semana?

Terminar el diseño del segundo juego y empezar a implementar funcionalidad.