¿Que se logro hacer durante esta semana?
Durante esta semana logramos cumplir las siguientes tareas :
- Realizamos una estimacion temprana del tamaño del software, asi como del esfuerzo requerido para completarlo, usando tanto un promedio de 4 modelos empiricos como el modelo COCOMO2.
- Definimos la primera iteracion de requisitos de Interfaz y pulimos la segunda iteracion de Requisitos Funcionales en base a lo conversado el encuentro anterior
- Generamos minutas sobre lo charlado en el ultimo encuentro, registrando la charla con el cliente y con el docente
- Generamos un documento que ilustra el entorno de hardware y software en el cual desarrollaremos el proyecto
- Terminamos la primera prueba de integracion entre Blockly y una demo de uno de los juegos interactivos

¿Que dificultades tuvieron?

Se nos presentaron multiples dificultades al realizar la estimacion y el planeamiento. En	varios casos no estabamos seguros de como asignar algunos parametros, o como medir o	calificar algunos de los campos requeridos (Grados de complejidad, influencia de ciertos	aspectos en el sistema)

¿Que planifican hacer la proxima semana?

La proxima semana tenemos planeado:
- Concluir con la etapa de estimacion y planeamiento (Por lo menos la etapa temprana de ese proceso) y la evaluacion de viabilidad
- Terminar la formalizacion de requisitos y comenzar con el diseño del sistema