¿Que se logro hacer durante esta semana?
Durante esta semana logramos cumplir las siguientes tareas :
- Comenzamos a implementar el modelo en Backend junto a su persistencia en la base de datos
- Comenzamos a desarrollar los controladores utilizando Flask, probando POSTs y GETs simulando los casos de uso contra el cliente
- Envio de Json y Vistas (Con estilos) de Servidor a Cliente
- Comenzamos del editor de mapas del juego Laberinto
- Agregamos los siguientes bloques al juego Laberinto :
1. “Hacer hasta el final” (Hacer hasta ganar o perder)
2. “Si hay [Camino/Pared] delante Hacer” (If-then)
3. “Si hay [Camino/Pared] delante Hacer - Sino” (If-then-else)

Reforzamos el workflow del juego Laberinto, asi como tambien corregimos algunos bugs e implementamos un sistema anti “loop infinito” de 2 niveles.

¿Que dificultades tuvieron?

Restricciones de tiempo y la exploracion de tecnologias nuevas (Flask) asi como adaptacion	del equipo a determinadas caracteristicas del framework (Phaser)

¿Que planifican hacer la proxima semana?

Terminar el juego Laberinto y su editor de mapas.
Concretar los controladores para poder empezar a probar casos de uso reales
Terminar o tener muy avanzado el modelo y persistencia
Comenzar a construir vistas de usuario/docente/cursos